## Slide 1
ASIGNATURA CAPSTONE / FASE 1 / PROYECTO APT
Sistema Web de
Sinopticos
Reemplazo del proceso multisede basado en macros de Excel por una plataforma centralizada, rapida y editable.
IO
Ignacio Ojeda
SN
Sebastian Navarro
GG
Gonzalo Gallardo
INGENIERIA EN INFORMATICA / INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC

## Slide 2
CAPSTONE / FASE 1
01 CONTEXTO
El problema que da origen al proyecto
Los equipos de coordinacion academica de todas las sedes dependen de este proceso cada semestre para planificar asignaturas, docentes y salas.
01
Proceso 100% manual en Excel
Una macro conecta y vincula los libros de todas las sedes para armar los sinopticos.
02
Lentitud y bloqueos
Cada consulta o cambio obliga a abrir varios libros a la vez; el sistema se queda pegado.
03
No permite editar
No existe una forma directa de modificar la informacion una vez cargada.
02 / 13

## Slide 3
CAPSTONE / FASE 1
02 DESCRIPCION
Que es el proyecto y por que importa
QUE HACE EL SISTEMA
Una demo funcional que centraliza los sinopticos
Permite cargar, consultar y editar sinopticos (horarios) en reemplazo de la macro de Excel actual. Se apoya en una base de datos relacional unica -en lugar de multiples archivos interconectados- resolviendo la lentitud y habilitando edicion directa mediante una interfaz con vista de calendario.
Demo: edicion agil
RELEVANCIA PARA EL CAMPO LABORAL
Aplicar el perfil de egreso en un caso real
Agiliza un proceso administrativo transversal a todas las sedes: la planificacion academica de cada semestre. Exige modelado de datos, arquitectura de software y gestion de proyectos TI - competencias directamente demandadas por la industria.
Impacto institucional
03 / 13

## Slide 4
CAPSTONE / FASE 1
03 PERFIL DE EGRESO
Competencias que el proyecto pone en practica
Construir un sistema completo exige aplicar las tres areas clave del perfil de egreso en conjunto.
M
Construir modelos de datos
Disenar un modelo de datos relacional escalable que represente sedes, carreras, docentes, salas y bloques horarios.
</>
Desarrollar una solucion de software
Sistematizar el proceso de desarrollo (backend + frontend) asegurando el logro de los objetivos definidos.
C
Gestionar proyectos informaticos
Coordinar al equipo y tomar decisiones de alcance para la demo bajo un marco de trabajo agil.
04 / 13

## Slide 5
CAPSTONE / FASE 1
04 VIABILIDAD
Factibilidad de desarrollo en el semestre
1
Equipo de 3
Permite distribuir el trabajo entre modelo de datos, backend y frontend.
2
Stack gratuito
Django + PostgreSQL, sin costos de licencia ni curva excesiva.
3
Datos simulados
No depende de informacion real de todas las sedes para avanzar.
4
Problema validado
El contexto y la necesidad fueron entregados por el solicitante.
Riesgo principal: coordinacion de horarios entre los 3 integrantes, mitigado con reuniones semanales fijas y tablero de tareas compartido.
05 / 13

## Slide 6
CAPSTONE / FASE 1
05 PROPOSITO
Objetivos del proyecto APT
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una demo funcional de un sistema web para la generacion, consulta y edicion de sinopticos, que centralice la informacion de todas las sedes en una base de datos unica, garantizando tiempos de respuesta rapidos y estables.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
01
Disenar un modelo de datos relacional (sedes, carreras, secciones, docentes, salas, bloques horarios).
02
Implementar un backend con una API que gestione la carga, consulta y edicion de la informacion.
03
Desarrollar una interfaz web tipo calendario para visualizar y editar los sinopticos.
04
Validar el desempeno demostrando tiempos de respuesta adecuados y ausencia de bloqueos.
06 / 13

## Slide 7
CAPSTONE / FASE 1
06 METODOLOGIA
Trabajo agil con Scrum
Sprints cortos con entregas incrementales, priorizacion continua y retroalimentacion constante del docente guia.
PO
Product Owner
Prioriza el backlog y valida cada incremento con el docente guia.
SM
Scrum Master
Facilita las ceremonias y remueve obstaculos del equipo.
DV
Equipo de desarrollo
Ignacio, Sebastian y Gonzalo - todos codesarrollan backend, frontend y pruebas.
Los roles de PO y SM rotan entre los integrantes en cada sprint.
1
Sprint Planning
2
Daily Stand-up
3
Sprint Review
4
Retrospectiva
Sprint
2 semanas por iteracion
07 / 13

## Slide 8
CAPSTONE / FASE 1
07 PLANIFICACION
Plan de trabajo del semestre
Competencia | Actividad | Duracion | Responsable
Modelado | Diseno del modelo relacional (ER) y definicion del esquema | Semanas 5-6 | Equipo completo
Software | Implementacion del backend y API (Django) | Semanas 7-9 | Rotativo por sprint
Software | Implementacion del frontend tipo calendario | Semanas 9-11 | Rotativo por sprint
Gestion | Pruebas de integracion y ajustes de rendimiento | Semanas 12-14 | Equipo completo
Gestion | Informe final y preparacion de la presentacion | Semanas 15-17 | Equipo completo
Facilitador: problema y alcance ya validados. / Riesgo: disponibilidad horaria, mitigada con Scrum.
08 / 13

## Slide 9
CAPSTONE / FASE 1
08 CRONOGRAMA
Carta Gantt - 18 semanas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Definicion del proyecto
Fase 1
Modelo de datos y arquitectura
ER
Sprint 1-2: Backend / API
Django + API
Sprint 3: Frontend calendario
UI
Sprint 4: Pruebas e integracion
QA
Informe final
Doc
Presentacion a comision
Fase 3
09 / 13

## Slide 10
CAPSTONE / FASE 1
09 SEGUIMIENTO
Evidencias de avance y final
Tipo | Evidencia | Descripcion
Avance | Repositorio Git publico | Historial de commits, backlog y tableros de sprint de Scrum, disponibles desde el inicio de la Fase 2.
Avance | Documento de diseno (parcial) | Modelo de datos (ER) y arquitectura preliminar de la solucion.
Final | Aplicacion funcional | Demo desplegada con Docker: carga, consulta y edicion de sinopticos.
Final | Manual tecnico y README | Instrucciones de instalacion, ejecucion local y variables de entorno.
Importante: cada evidencia se acordara formalmente con el docente guia al inicio de la Fase 2.
10 / 13

## Slide 11
CAPSTONE / FASE 1
10 COLABORACION
Como trabaja el equipo
01
Reuniones semanales fijas
Sincronizacion de avances y bloqueos, alineadas a las ceremonias de Scrum.
02
Tablero de tareas compartido
Seguimiento visual del backlog y del progreso de cada sprint.
03
Roles rotativos
Product Owner y Scrum Master rotan por sprint; todos codesarrollan la solucion.
04
Repositorio Git comun
Evidencia publica y trazable del aporte individual de cada integrante.
11 / 13

## Slide 12
CAPSTONE / FASE 1
11 MOTIVACION
Relacion con los intereses profesionales
IO
Ignacio Ojeda
Supervisor - SAP
"Se desempenia como supervisor en un entorno que utiliza SAP, lo que desperto un interes concreto por optimizar procesos de gestion y sistemas de informacion dentro de organizaciones. Este proyecto permite abordar esa misma clase de problema desde el rol de desarrollador."
SN
Sebastian Navarro
Datos y software
"Interesado en el desarrollo de software y el trabajo con datos, ambito en el que ya ha participado en proyectos de analisis y modelamiento. El proyecto le permite profundizar en el diseno de sistemas y en la construccion de soluciones completas de extremo a extremo."
GG
Gonzalo Gallardo
Apps web
"Motivado por el desarrollo de aplicaciones web y la resolucion de problemas reales de organizaciones, ve en este proyecto la oportunidad de aplicar buenas practicas de ingenieria de software en un caso con impacto institucional concreto."
12 / 13

## Slide 13
Gracias.
Preguntas y comentarios son bienvenidos.
IO
Ignacio Ojeda
SN
Sebastian Navarro
GG
Gonzalo Gallardo
INGENIERIA EN INFORMATICA / INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC
13 / 13